Répartition des tâches – Projet Hergla Park

Stagiaires : Rawene (Rourou) Benismail  &  [Nom du collègue]  —  Spécialité commune : VR & Game Engineering

# Mois 1 – Semaine 1 : Backend & Base de Données

| Rourou | Sassi |
| --- | --- |
| • Configuration PostgreSQL + Prisma (schémas, migrations) • Module Users complet (authentification, register/login, JWT, Bcrypt) | • Guards NestJS (AuthGuard, RolesGuard) • Module Espaces complet (CRUD) • Intégration Swagger + documentation des routes • Tests Postman de l'ensemble des endpoints |

# Semaine 2 : Dashboard & Topographie 3D

| Rourou | Sassi |
| --- | --- |
| • Initialisation React.js • Routage basé sur les rôles • Connexion frontend ↔ backend (Axios/Fetch) | • UI/UX (design, typographie) • Support multilingue Français/Arabe • Blockout 3D du parc (SketchUp → Blender, échelle 1:1) |

# Semaine 3 : Modélisation 3D Détaillée

| Rourou | Sassi |
| --- | --- |
| • Modélisation Café + Restaurant (intérieur/extérieur) | • Mini-jeux et objets interactifs (babyfoot, tables, chaises) • Circuit de karting + kart (châssis, roues, volant séparés) |

# Semaine 4 : Textures & Export

| Rourou | Sassi |
| --- | --- |
| • UV + matériaux PBR (bâtiments, murs, sol) • Organisation de la scène Blender (hiérarchie, nommage) | • UV + matériaux PBR (kart, objets interactifs) • Export FBX + vérification compatibilité Unity |

# Mois 2 – Semaine 5 : Unity & Intégration API

| Rourou | Sassi |
| --- | --- |
| • Setup scène Unity • First Person Controller + NavMesh | • Connexion Unity ↔ Backend (UnityWebRequest) • Affichage dynamique des statuts (OUVERT/FERMÉ) |

# Semaine 6 : Simulation Karting

| Rourou | Sassi |
| --- | --- |
| • Physique du véhicule (Rigidbody, Wheel Colliders) • Configuration du centre de gravité | • Caméra dynamique (Cinemachine) + contrôles clavier • Système d'entrée/sortie du kart + chronomètre |

# Semaine 7 : Expérience Utilisateur

| Rourou | Sassi |
| --- | --- |
| • UI World Space (indications visuelles interactives) | • Audio spatial (moteur, ambiance café) |

# Semaine 8 : Optimisation & Déploiement

| Rourou | Sassi |
| --- | --- |
| • Profiling Unity • Optimisation (Static batching, Light baking, Occlusion Culling) | • Déploiement backend/frontend (Azure/Docker) • Build final (WebGL/.exe) + documentation README.md |